Respaldo de Valoración del Sistema

Sistema web de cotizaciones, ventas, inventario y pantalla cliente

| Objeto | Sistema operativo para gestión comercial de ferretería: catálogo, clientes, cotizaciones, ventas, inventario, dashboard y pantalla cliente. |
| --- | --- |
| Valor respaldado | $1.500.000 CLP |
| Base de cálculo | Horas estimadas de desarrollo multiplicadas por tarifa freelance local Junior-Mid. |
| Criterio | El monto propuesto se ubica por debajo del rango económico de mercado resultante, por lo que corresponde a un valor conservador de cierre. |

# 1. Alcance funcional evaluado

El sistema evaluado corresponde a una aplicación web full-stack con frontend React, backend Node.js/Express, base de datos SQLite mediante Sequelize y comunicación en tiempo real por Socket.io. La solución no se limita a una maqueta visual: implementa reglas comerciales, persistencia de datos, validaciones, flujos de venta y trazabilidad de inventario.

Administración de productos, precios, stock, categorías y estado activo/inactivo.

Gestión de clientes e historial comercial asociado.

Armado de cotizaciones, confirmación de ventas y anulación con devolución de stock.

Registro de movimientos de inventario por abastecimiento, ajuste, venta y anulación.

Dashboard analítico con ventas, ticket promedio, conversión, productos destacados y horarios de actividad.

Pantalla cliente en tiempo real y vista imprimible para generar PDF desde navegador.

# 2. Horas estimadas de desarrollo

| Módulo / Componente | Horas aprox. | Observación técnica |
| --- | --- | --- |
| Backend (API REST, modelos, lógica de negocio) | 35-45 hrs | Rutas, controladores, modelos, relaciones, validaciones y transacciones. |
| Frontend React (todas las vistas) | 40-55 hrs | Dashboard, productos, clientes, inventario, venta, layout y componentes reutilizables. |
| Socket.io (pantalla cliente) | 8-12 hrs | Sincronización en vivo entre panel vendedor y pantalla de cliente. |
| Dashboard analítico | 10-15 hrs | Cálculo de indicadores, rankings, horarios peak y visualizaciones. |
| Módulo inventario con trazabilidad | 10-14 hrs | Movimientos manuales y automáticos con historial consultable. |
| Vista imprimible / PDF | 4-6 hrs | Formato de cotización listo para impresión o exportación PDF. |
| Config PM2, estructura proyecto, detalles | 5-8 hrs | Estructura backend/frontend, scripts, build estático y configuración de ejecución. |
| Total estimado | ~112-155 hrs | Rango consolidado de esfuerzo técnico. |

# 3. Cálculo económico referencial

Para respaldar el valor se utiliza una tarifa freelance local razonable para Chile en perfil Junior-Mid, considerando que el sistema ya reúne módulos funcionales, integración frontend/backend y lógica de negocio específica.

| Perfil | Tarifa/hr | Horas estimadas | Rango total |
| --- | --- | --- | --- |
| Junior-Mid | $8.000-$12.000 | 112-155 hrs | $896.000-$1.860.000 CLP |
| Valor propuesto | Equivalente aprox. | Dentro del rango | $1.500.000 CLP |

# 4. Justificación del valor de $1.500.000 CLP

El valor de $1.500.000 CLP queda respaldado porque se encuentra dentro del rango económico calculado para el esfuerzo estimado de desarrollo y, además, se ubica por debajo del extremo superior resultante al aplicar una tarifa Junior-Mid local.

Con 112 horas a $8.000/hr, el mínimo referencial es $896.000 CLP.

Con 155 horas a $12.000/hr, el máximo referencial es $1.860.000 CLP.

El valor de $1.500.000 CLP equivale aproximadamente a $9.677/hr si se toma el máximo de 155 horas, o $13.393/hr si se toma el mínimo de 112 horas.

La cifra propuesta es defendible como precio cerrado, especialmente considerando que incluye módulos conectados entre sí y lógica de negocio ya implementada.

# 5. Consideraciones que moderan el precio

Aunque el sistema tiene valor funcional real, el precio se mantiene en $1.500.000 CLP por tratarse de una solución de escala local y por no incluir todavía ciertos elementos propios de un producto comercial robusto.

No contempla autenticación de usuarios ni roles administrativos.

No incorpora facturación electrónica ni integración directa con SII.

No incluye pruebas automatizadas formales.

Utiliza SQLite, adecuado para operación local o pequeña, pero no para alta concurrencia o múltiples sucursales sin ajustes.

No incluye módulos de caja avanzada, métodos de pago, proveedores, compras ni códigos de barra.

# 6. Conclusión

Conclusión de valoración: El monto de $1.500.000 CLP es un valor técnicamente respaldado para el sistema descrito, al encontrarse dentro del rango de mercado estimado por horas de desarrollo y al reflejar una valoración conservadora frente al alcance funcional realmente implementado.

Preparado para respaldo de evaluación económica del sistema.